ボンヌール長崎管理組合

役 員 会 議 事 録

日　　時　　令和3年11月10日（水）　19：30　～　20：10

出 席 者　　組合長　副組合長　会計　役員４　監事２

（管理会社）１名

議題１．会計関連（報告）

（１）費用支払いについて（5件）

①貸植木代

②住居棟通路天井照明器具取替１台

③マンションネットワーク関係

ﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ費用（年額）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用(年額)

④ベランダ隔壁ボード修理

⑤緊急ガス遮断装置保守点検

（２）現在提出されている見積書について（3件）

①テニスコートの外灯倒壊防止のアングル取り付け工事（４本）

②マンションエレベータードア溝磨き作業

③通路ＬＥＤ照明器具取替え（１）

（３）請求書関係（0件）

今回、お知らせする請求書はありません。

（４）未納者への取組み

特にありません。

議題２．工事関連

（１）令和３年度の工事取り組み

令和３年度に取り組むべき工事として、鉄骨外階段の錆補修への対応を協議しました。鉄骨外階段の現状は錆と錆水が流れた後が目立つ状況です。

鉄骨外階段の修理工事は２０１６年３月に、階段を囲っている鉄製ルーバーの錆が進行していたためアルミ製のルーバーに取り替え、階段については錆びの修理工事と塗装の補修工事を実施しましたが、現在の状況については、２～３年後の大規模修繕工事の際に施工するか、今後も錆の状況を確認しながら対応を協議します。

議題３．その他

（１）マンションテニスコートの外灯の倒壊破損について

９月１２日（日）に倒壊したテニスコートの階段下の外灯１基は１２月初旬に修理予定です。新たに設置する１基を含め４基の外灯に倒壊防止のアングル支持棒を取り付ける予定です。

（２）住戸玄関ドアの取り替え工事について

区分所有者の都合により取り替え工事を延期していた住戸については、１１月５日(金)に施工し、全戸の取り替え工事が完了しました。

（３）マンションエレベーターのドアレール磨き作業ついて

エレベーター４台のドアレール磨き作業は、乗り口のレールに限定して実施することとしました。（Ｒ階住居棟２ヶ所、駐車場棟２ヶ所、マンション玄関乗り口２ヶ所の合計６ヶ所及びエレベーター箱内レール４ヵ所）

作業日時は、１２月１９日（日）９時から１８時の予定です。

作業中エレベーターを停止させる必要がありますが、交互に停止させて作業を進めることになっています。

（４）Ｂ棟建物下にできた穴補修について

一度埋めた部分に発生した穴は、業者に補修工事を依頼しました。

業者からは、Ｂ棟に犬走りのコンクリート部分がないため、出来合いの雨受け溝を建物に沿って巡らせ、雨水を排水溝に導く施工プランが提示され、このプランでの見積りを依頼しました。

（５）通常総会議案書について

通常総会議案書の内容を確認し、議案書として配布することを役員会として承認しました。今回はコロナ対策として総会会場での密を避けるためにやむを得ず文書による採決をお願いすることにしましたが、通常の方法により開催される次回総会において、今回の採決の結果について追認をお願いすることにしています。

（議案書は11月14日（日）に配布しました。）

議題４．１０月度の管理組合費月別収支及び未納状況等について

（１）主な支出

①補修費　　ＬＥＤ誘導灯取替え

②雑費　　　長管連年会費

③特別修繕工事費

住戸玄関扉・アルミ面格子取替工事費

④特別修繕工事費

ＢＳアンテナ他取替工事

（２）管理費等の未納について

11月5日現在で、管理費等の未納状況は、10件です。

管理費等の最長未納月数は8ヶ月（1名）です。

以上

次回役員会開催予定日時　令和３年１２月１５日（水）１９：３０から