 ボンヌール長崎管理組合
 臨 時 役 員 会 議 事 録
日　　時　　令和7年11月5日（水）　19：30　～　20：30
出 席 者　　組合長　副組合長　会計　役員２　監事２
　（管理会社）２名
議題１．令和7年度大規模修繕工事について
（1） 見積りを依頼した建設会社の見積額について
県が作成した建設工事実績資料から地場の建設会社三社を修繕委員会で選出し、見積りを依頼しました。
三社への見積り依頼のため、修繕工事内容の説明を一級建築士が行いました。
役員会では、最も見積り額が低い建設会社を選定することを事前に取り決めており、それに従い大規模修繕工事の施工会社を内定しました。
通常総会での承認をもって正式な選定となります。
（2） 大規模修繕工事予算額
大規模修繕工事の予算額は見積り額の10％増を予算化します。（一級建築士の助言によります。）
（3） 建設会社による居住者説明会の実施
通常総会での承認を受けた後、１２月に２回実施します。
修繕工事の期間（約１年間の予定）、期間中の居住者の注意事項等を説明します。
建設会社による説明会日時（予定）
１２月　９日（火）　午後７時～
１２月１３日（土）　午後１時～
議題２．通常総会議案（案）の内容討議について
総会議案（案）を各役員に配布して各項目の説明・検討を行い、内容を合意しました。
議案書は１１月８日（土）に区分所有者のポストに投函、外部の区分所有者には郵送します。
次回役員会開催予定日時　令和７年１１月１２日（水）１９：３０から


