 ボンヌール長崎管理組合
 役 員 会 議 事 録
日　　時　　令和8年2月18日（水）　19：30　～　20：15
出 席 者　　組合長　副組合長　会計　役員３　監事２
　（管理会社）１名
議題１．会計関連（報告）
（1） 費用支払いについて（４件）
1 明花園　貸植木代（１２月分）





2 ﾏﾝｼｮﾝ玄関、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ内マット取り替え（１月分）


3 ベランダアルミ手摺外れ修理（１件）




4 マンション管理センター登録維持費（ｾﾝﾀｰ通信一部含む）

（2） 現在提出されている見積書について（２件）
1 消防設備改修工事（連結送水管のホース耐圧試験２０本）


2  １.サッシ不具合修理（カバー工法で修理１ヵ所）



サッシ枠の芯棒が折れておりサッシ２枚の隙間調整が出来ない
１ヵ所は閉められるよう不具合修理
２.サッシ２カ所の部品を福岡から取り寄せて修理


（3） 請求書関係（４件）
1 アルミサッシ建てつけ不具合修理





2 舗道傍の駐車場左奥の水漏れ補修工事





3 簡易専用水道検査







4 ベランダ隔壁修理





 
（4） 住宅金融支援機構のマンション積立「すまい・る債」関係
1 満期償還
　償還日　令和８年２月２０日（金）
2 利息の支払い
　支払日　令和８年２月２０日（金）
· ①②は修繕積立金としての定期預金に預金替えをします。
（5） 未納者への取り組み
１月の役員会開催日には、管理会社からの収支報告及び未納の集計が完了していませんでしたので、２月に報告します。（１月と２月分合せて報告がありました。）
議題２．建物関係
１．マンション建物大規模修繕工事関係（追加工事見積り額など）
　 （１）修繕工事委員会の開催（報告）
　　 ①大規模修繕工事委員会を１月２２日（木）に開催しました。
         議題
          1. 次回の委員会を２月５日（木）に開催し、マンション外壁と屋根の色につ
            いて検討します。
２．建設会社による「一斉放送」を２月１１日（水・祝）に実施し、マンシ
　 ョン建物の壁の色のアンケートへのご協力をお願いすることにします。
     ②大規模修繕工事委員会を２月５日（木）に開催しました。
議題
 １．マンション外壁と屋根の色について検討しました。
居住者アンケートを２月１２日（木）～１８日（水）まで１週間実施し
ます。
 アンケート実施については区分所有者全員にお知らせします。
　　　　　２．管理組合より建設会社に要望を提出し、見積りの提出がありました。
① Ｒ階通路とマンション玄関外の歩道までのスペースに滑り止めシートを
  貼るよう要望しました。
          ② Ｒ階のガラスドア前は雨の日に雨水が溜まるので、修理を依頼しました。
              （溝を造り、排水溝に流れるようにする。）
　　　　　  ③ マンション建物の防風スクリーンの網入りガラスの網がさびてヒビが入
　　　　　　　っているガラスの修理を依頼し検討します。
              １．全ての網入りガラスを新品の網入りガラスに取り替える方法
　　　　　　　２．全ての網入りガラスを「合せガラス」に取り替える方法
③大規模修繕工事委員会を２月１２日（木）に開催しました。
· 委員の１名から委員辞退の申し出があり了承しました。
辞退理由　委員会の開催が昼間で、仕事のため今後も会議に出席でき
ないため
議題
　１．マンション外壁と屋根の色について、アンケートで提示する４通りの見
　　 本を選定しました。
アンケートの実施　2月12日（木）～18日（水）（１週間）
　　　　　２．防風スクリーンの修理方法について
委員から、アルミ枠も新しくしたらどうかとの提案があり、次回の委員
会で建設会社が見積り額を提示し、検討することとなりました。
３．次回委員会の開催は２月１９日（木）とし、アンケートの集計結果を報
告します。
（２）１月３１日（土）から全住戸の網戸を取外す作業を始めました。
管理組合と建設会社に保管を依頼された網戸は、Ｂ棟の裏庭に出る通路の両壁に保管しています。（裏庭に出る道幅は確保しています。）
網戸を保管する保管袋を各住戸に配布しています。
（３）建設会社からの要望
1. 作業員の喫煙所を設けたい。
管理組合からはマンション玄関外の来客用バイク置場及びＣ棟階段踊場を
提案しています。
2. 産業廃棄物の置き場所を検討して貰いたい。
回収トラックが１週に１回か２週に１回の頻度で来るが、何百㎏もあり、積込みの都度運ぶのが大変とのこと。
管理組合からはマンション玄関外の来客用バイク置場を許可しました。
工事期間中、来客用バイクは店舗前スペースに置くようにお願いします。
· 店舗の区分所有者には了解を得ました。
3. Ｒ階の足洗い場に作業員の手洗い用流し台を置きたいとの要望があり、了解しました。
4. ベランダの吊下げ室外機置き台は、不用のものは居住者の了解を得て撤去します。
３２住戸中１８住戸が撤去了解されました。
１５住戸は使用中。※１住戸は３台あり、１台撤去。２台は使用中。
（４）その他
１．テニスコート部分のアスベスト調査を実施しました。
調査の結果アスベストが含まれていないことが確認されました。
　　　　２．屋上に設置している共同ＢＳアンテナ設備を、防水施工のため移設します。
      　３． 建物のトップライト（最上階のベランダのガラス屋根）の修繕方法を検討中です。（トップライト　Ａ棟２ヵ所　Ｂ棟ヵ所）
４．防風スクリーンをアルミ枠（フレーム）毎取り替えた場合の見積り額が出
   されました。
（５）サッシ不具合の修理
『現在提出されている見積書について』に記載している②の２で修理します。
議題３．その他
（1） 水道水の検査結果について
公益社団法人長崎県食品衛生協会に水道水の検査を依頼し、２月３日（火）に検査が実施されました。（毎年１回、２月に実施しています。）
水質検査の結果は、臭気、味、色共異常なし、水槽の環境（水槽本体の状態など）についても良好と「検査結果書」での報告がありました。
議題４．１２月度、１月度の管理組合費月別収支及び未納状況等について
（1） 主な支出
1 管理費の部
１２月度「ネットワーク設備保守料」
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用(１年分ｼｽﾃﾑ利用料含)　
１２月度「雑費」
長崎県ﾏﾝｼｮﾝ管理組合連合会　年会費
１月度「補修費」
13階住戸界壁復旧工事
（２）管理費等の未納について
１月３１日現在で、管理費等の未納は５名です。
最長未納月数は４ヵ月（１名）です。
以上
次回役員会開催予定日時　令和８年３月１１日（水）１９：３０から


