ボンヌール長崎管理組合

役 員 会 議 事 録

日　　時　　平成29年4月12日（水）　19：30　～　20：35

出 席 者　　副組合長　工事担当役員　役員４　監事２

(管理会社)　１名

議題１．会計関連（報告）

（１）費用支払いについて（2件）

①ドアクローザー取替え

②玄関ドア腐食修理及び窓アルミ面格子取替え

（２）現在提出されている工事等の見積書について

Ｒ階通路屋根改修工事（１年間の検討課題）３社の見積もり

①A社

Ａ案　ｶﾞﾗｽ撤去、ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(5㎜)

Ｂ案　ｶﾞﾗｽ撤去、折板屋根Ａ(0.5㎜)

Ｃ案　ｶﾞﾗｽ撤去、折板屋根Ｂ(0.6㎜)

②B社（屋根押さえ金物はアルミに替える）

Ａ案　ｶﾞﾗｽ撤去、ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(5㎜)

Ｂ案　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板屋根葺替-全範囲

Ｃ案　一部(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ寄り)をﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(5㎜)

Ｄ案　現状の一部(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ寄り)をｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板

Ｅ案　屋根押さえ金物のみ取替え

③C社（屋根押さえ金物はアルミに替える）

Ａ案　ｶﾞﾗｽ撤去、ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(5㎜)

Ｂ案　一部(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ寄り)をﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(5㎜)

Ｃ案　屋根押さえ金物のみ取替え

※A社には屋根押さえ金物をアルミに交換する見積もりを追加で依頼しています。（４月中に提出予定）

（３）請求書関係（１件）

水道水供給ポンプ水漏れ修理

議題２．工事関連

Ｒ階通路屋根の改修工事のアンケート案の検討について

組合員の皆様にお願いするアンケート案が提出され、内容を検討しました。
アンケートは工事内容と見積り額の説明文書も一緒に配付し、施工案を選択してもらうアンケートです。
 ５月役員会で内容を最終決定し、皆様に配付、回答をお願いする予定です。

議題３．防災関係

「防災一斉放送」の実施について

一斉放送設備の点検を兼ねて、３月２６日（日）１１時からと１３時からの２回、「防災一斉放送」を予定どおり実施しました。

今回は、「当マンション防火設備の設置場所について」、「宅内火災報知器」について放送しました。

議題４．その他

（１）鉄骨外階段（Ａ・Ｂ・Ｃ）の点検実施について

鉄骨Ｃ外階段に塗装の剥がれと、踊場にヒビが入っている箇所があるとの連絡を住民から受け、役員と管理人でＡ・Ｂ・Ｃ外階段の点検を実施した結果、連絡があった箇所の他に、Ａ外階段では錆水が流れた跡も確認されました。

修理工事施行時、工事監理を依頼していた一級建築士事務所に状況を連絡し、施工業者である建設会社と管理組合三者による点検を実施しました。

その結果、塗装の膨れ、錆の発生については梅雨入り前に補修工事を計画することになりました。ヒビに見えた部分は雨水が溜まって出来るゴミによる網目模様であり、鉄板は問題ないと判断され、今後も状況を観察することとなりました。

８月には完工後１年目点検が実施されます。

（補修工事は４月２４日～２６日に実施します。）

（２）水道水ポンプの水漏れについて

水道水ポンプの１基に水漏れが発生し、業者が点検した結果、ポンプ内のパッキン（メカニカルシール）の劣化が原因と判明し、パッキンの交換を実施しました。

（３）管理費の徴収方法の変更について管理会社から提案

管理会社から、管理費等の徴収方法について、銀行の団体集金システム（同日に一斉引き落とし）利用の提案があり、内容を聴取しました。

当マンションでは現在まで、管理費等は個々人が管理組合口座に振り込んでいます。銀行の団体集金システムは現在、マンション管理組合の多くが利用しているシステムですが、当マンションとして徴収方法を変更する必要があるのか、将来的な問題点も含めて今後も慎重に検討していく予定です。

（４）オープンハウス実施の承認について

当マンションの１室を販売する不動産業者から、４月１５日（土）、１６日（日）の２日間、オープンハウスを実施したい旨の申し入れがあり、役員会はこれを了承しました。

両日、マンション内のお知らせは不動産業者が掲示板を持参し、掲示することになっています。

議題５．３月度の管理組合費月別収支及び未納状況等について

（１）３月度の主な支出

①水道光熱費：２月分・３月分電気料

②補修費：ドアクローザー取替費（１ヶ所）

③補修費：玄関ドア腐食及び窓アルミ面格子取替費（１ヶ所）

（２）管理費等の未納について

管理費等の未納については、件数は18件、前月と比較し件数は変わらず、未納総額では約7万円減少しました。

管理費等の最長の未納月数は7ヶ月（1名、今後の納入方法について協議済み）となっています。

以　上

次回役員会開催予定日時　平成２９年５月１０日（水）１９：３０から